## Slide 1: PROJET BLASTER
Optimisation par appel de bibliothèques
Maxime DESGRANDCHAMPS | Maxime HOLH | Baptiste FOREST | Miguel GERVILLA

## Slide 2: SOMMAIRE PRÉSENTATION ORGANISATION 01 02 03 04 SUIVI DU PROJET BILAN DU PROJET
Objectif
Périmètre
Risques
Ressources et rôles
Identification et répartition des tâches
Planning initial
Cycle et méthode de développement
Gestion de l’équipe
Planning (tâches, charges) et évolution
Écart entre prévisionnel et effectif
Points positifs/Points négatifs
Axe d’amélioration

## Slide 3: PRÉSENTATION 01

## Slide 4: Objectif
Compilateur
Fichier Source
Bibliothèque
Fichier Destination

## Slide 5: Périmètre Besoin Délai Code
Fichier lex, yacc, c, documentation, présentation.
2 mois environs pour faire le projet, 1er novembre au 13 janvier.
Le projet doit obligatoirement compiler pour le rendu même si il fait au plus simple.

## Slide 6
Risques
Temps
Entente
Matériel

## Slide 7: ORGANISATION 02

## Slide 8: Ressources et rôles Groupe Réunion Ordinateur Communication Partager Code Rendu
Outils permettant de faire notre rapport ainsi que notre présentation.
GitLab pour partager le projet et ainsi suivre l’avancement de chacun.
Discord pour nous permettre de parler même depuis chez nous.
Groupe de 4 personnes participant au cours de compilation.
Réunion sur l’avancement du projet, être sur la même longueur d’onde.
Coder et compiler le projet ainsi que communiquer.

## Slide 9: Identification et répartition des tâches

## Slide 10: Planning initial

## Slide 11: Cycle et méthode de développement
Réfléchir
Partager
Corriger
Discuter
Coder

## Slide 12: SUIVI DU PROJET 03

## Slide 13: Gestion de l’équipe
Maxime D.
Baptiste F.
Maxime H.
Miguel G.

## Slide 14: Planning (tâches, charges) et évolution Travailler Communiquer Finaliser
Faire le maximum de chose basique possible avant les vacances.
Communiquer un maximum avant les vacances et de pouvoir se voir sur ce qui doit être fait.
Finir tout ce qu’on peut avant la date de rendu afin de rendre notre projet le plus complet possible.

## Slide 15: BILAN DU PROJET 04

## Slide 16: Écart entre prévisionnel et effectif Régularité
Difficulté à garder une régularité à travailler chaque semaine.
Complexité
Projet plus complexe qu’il en avait l’air au depart, surtout plus long.

## Slide 17
Point Négatif
Organisation
Vacances
Temps
Point Positif
Entente
Experience
Communication

## Slide 18: Axe d’amélioration 1 2 3
Reconnaissance du C
Reconnaître plus de BLAS
Amélioration général

## Slide 19: CONCLUSION